INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE 
 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

ENGENHARIA EM SISTEMAS INFORMÁTICOS

# Relatório Projeto Aplicado

Proposta de Sistema: Loja Social

Grupo No. 11

No. 23502 – Manuel Fernandes (Líder)
No. 23519 – João Cunha (Secretário)
No. 23510 – Guilherme Azeredo (Developer)
No. 23513 – Afonso Castro (Developer)

2024/2025

Índice

Relatório Projeto Aplicado	1

1.	Introdução	4

1.1 Contextualização	4

1.2 Motivação	4

1.3 Objetivos	4

1.4 Cronograma	4

1.4.1 Detalhamento do Cronograma	4

2.	Proposta de Sistemas	5

2.1 Descrição do Negócio	5

2.2 Objetivos de Negócio	5

2.3 Domínio de Aplicação do Sistema	5

2.4 Metodologia Utilizada	6

2.5 Ferramentas Utilizadas	6

2.6 Análise de Requisitos	6

2.6.1 Requisitos Funcionais (RF)	6

2.6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	6

2.7 Descrição dos Intervenientes	7

2.8 Condições Específicas	7

3.	Modelação	8

3.1 Diagrama de Contexto	8

3.2 Diagrama BPMN	9

3.3 Diagrama Casos de Uso	10

3.4	Diagrama de Domínio	12

3.5	Diagrama ER (Modelo Entidade-Relação)	13

3.6	Diagrama de Estados	14

3.7	Diagrama de Sequência	15

3.8	Diagrama de Arquitetura	16

16

4.	Mockups	17

4.1	Home Page	17

4.2	Registar voluntário	18

4.3	Login Voluntário	19

4.4	Check-In Beneficiários	20

4.5	Registar Beneficiários	22

4.6	Gestão de Stock	23

4.7	Gestão de Doações	25

5	Anexos	29

6	Conclusão	30

7	Bibliografia	31

Índice de figuras

Figura 1 - Diagrama de Contexto	8

Figura 2 - Diagrama BPMN	9

Figura 3 - Diagrama Casos de Uso	10

Figura 4 - Diagrama de Dominio	12

Figura 5 - Diagrama ER	13

Figura 6 - Diagrama de Estados	14

Figura 7-Diagrama de estados	15

Figura 8-Diagrama de arquitetura	16

Figura 9 - Home Page	18

Figura 10 - Registar Voluntário	19

Figura 11 - Check-In Voluntário	20

Figura 12 - Check-In Beneficiários	21

Figura 13 - Selecionar Beneficiário	21

Figura 14 - Perfil Beneficiário	21

Figura 15 - Escolher Itens	22

Figura 16 - Confirmação de Check-Out	22

Figura 17 - Registar Beneficiários	23

Figura 18 - Gestão de Stock	24

Figura 19 - Inventário	24

Figura 20 - Adicionar Novo Item	25

Figura 21 - Gestão de Doações	25

Figura 22 - Nova Doação	26

Figura 23 - Verificar Doações	26

Figura 24 - Dados Estatísticos	27

Figura 25 - Alterar Idioma	28

- Introdução

## 1.1 Contextualização

O presente documento apresenta a proposta de desenvolvimento e implementação de um sistema de software para a gestão de uma loja social. Este sistema visa atender às necessidades de automação no controlo de stock, check-in de beneficiários, gestão de voluntários e melhoria da comunicação interna entre administração e equipa. Atualmente, o processo é manual e suscetível a erros, o que torna a intervenção de um sistema informatizado essencial para garantir maior eficiência e organização.

## 1.2 Motivação

A motivação para este projeto surge da necessidade de melhorar a operacionalidade da loja social, promovendo uma distribuição justa de recursos e otimizando o atendimento aos beneficiários. O sistema também busca facilitar a gestão de voluntários e fornecer dados estatísticos que ajudem na tomada de decisões futuras.

## 1.3 Objetivos

O principal objetivo é criar um sistema integrado que automatize tarefas críticas, como:

- Controlo de stock de itens essenciais e escassos;

- Registo de visitas e check-in de beneficiários;

- Comunicação eficiente entre administração e voluntários;

- Gerar relatórios estatísticos para análise de uso dos beneficiários.

## 1.4 Cronograma

O cronograma do projeto foi estruturado em fases, abrangendo o levantamento de requisitos, desenvolvimento, testes e implementação. O planeamento foi detalhado em um documento Excel, disponível nos anexos, para acompanhamento semanal.

## 1.4.1 Detalhamento do Cronograma

O cronograma inclui as seguintes etapas principais:

- Levantamento de requisitos: 2 semanas;

- Desenvolvimento do sistema: 8 semanas;

- Testes e validação: 4 semanas;

- Implementação e treinamento: 2 semanas.

- Proposta de Sistemas

### 2.1 Descrição do Negócio

A loja social não controla todos os itens do stock de maneira precisa, especialmente bens raros ou essenciais, como cobertores, que são monitorizados de forma visual e manual. Em épocas especiais, como o Natal, o controlo de brinquedos pode ser mais rígido. O sistema proposto irá automatizar esses processos, otimizando a gestão do controlo das visitas dos beneficiários. Outros aspetos tais como recolha de dados dos beneficiários e bens mais procurados

### 2.2 Objetivos de Negócio

Os principais objetivos do sistema incluem:

- Automatizar o controlo de stock: Permitindo uma gestão eficiente de itens importantes e destacando visualmente o status do stock (baixo, médio, alto).

- Monitorizar visitas dos beneficiários: Controlando o número de visitas e os itens retirados por agregado familiar.

- Facilitar a comunicação com voluntários: Integrando um sistema de mensagens automatizadas para melhorar a coordenação.

- Agilizar o atendimento: Reduzindo filas e melhorando o processo de check-in.

- Gerar relatórios estatísticos: Incluindo dados sobre nacionalidades dos beneficiários e padrões de uso da loja.

- Este Negócio visa também substituir uma folha excel da loja. Sendo esta folha que carrega todas as informações do que acontece dentro da loja.

### 2.3 Domínio de Aplicação do Sistema

O sistema será desenvolvido apenas para dispositivos móveis, com funcionalidades que incluem o registo de novos beneficiários, controlo de visitas e gestão de stock. Além disso, permitirá a comunicação entre a administradora e os voluntários, facilitando a distribuição de tarefas.

## 2.4 Metodologia Utilizada

O grupo adotou a metodologia Scrum para o desenvolvimento do sistema. Foram realizadas reuniões semanais para discutir o progresso e reavaliar tarefas, para garantir agilidade e flexibilidade no processo de desenvolvimento.

## 2.5 Ferramentas Utilizadas

- Linguagem de programação: Kotlin;

- Ambiente de desenvolvimento: Android Studio;

- Plataforma de gestão de tarefas: Excel;

- Modelagem: Visual Paradigm.

## 2.6 Análise de Requisitos

## 2.6.1 Requisitos Funcionais (RF)

- RF01: Registar novos beneficiários e seus dados pessoais;

- RF02: Gerir check-in e visitas de beneficiários;

- RF03: Realizar controlo de stock com alertas visuais;

- RF04: Gerar relatórios estatísticos detalhados;

- RF05: Facilitar a comunicação com voluntários.

## 2.6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF01: Interface intuitiva e multilíngue;

- RNF02: Segurança na proteção de dados pessoais;

- RNF03: Tempo de resposta inferior a 2 segundos em operações principais;

- RNF04: Compatibilidade com dispositivos Android.

### 2.7 Descrição dos Intervenientes

- Administradores: Responsáveis pela gestão do sistema, controlo de stock e supervisão das operações.

- Voluntários: Realizam o controlo de stock, check-in de beneficiários e distribuição de itens.

- Beneficiários: Realizam check-in e recebem os itens disponibilizados pela loja. Os seus dados são utilizados para fins estatísticos e para garantir a distribuição justa dos itens mais necessários.

### 2.8 Condições Específicas

- Segurança dos dados: Já que será feita uma coleção de dados privados e pessoais para fins estatísticos, a base de dados da aplicação deverá ser segura.

- Interface de fácil utilização: O sistema deve ser intuitivo e fácil de usar e suportar várias línguas, garantindo que voluntários mais velhos e estrangeiros possam operá-lo sem dificuldades.

- Modelação

## 3.1 Diagrama de Contexto

Figura 1 - Diagrama de Contexto

O diagrama de contexto da figura 1 representa a interação do utilizador com o sistema e a sua comunicação com uma API. O sistema tem como objetivo registar novos clientes, acompanhar as suas visitas à loja social e listar os itens que cada beneficiário retirou.

Principais Elementos do Diagrama:

- Utilizador: Representa o utilizador do sistema, que pode ser um administrador ou um voluntário. Esse utilizador é responsável por interagir com a aplicação para registar clientes, registar visitas e manter o controlo dos itens retirados.

- App: A aplicação principal é dividida em três funcionalidades principais:

Função do Diagrama

Este diagrama ilustra de maneira clara como o sistema deve funcionar no contexto da loja social, mostrando a interação direta do utilizador com a aplicação e a dependência da API para garantir o bom funcionamento do sistema.

## 3.2 Diagrama BPMN

Figura 2 - Diagrama BPMN

O diagrama da figura 2 representa o fluxo de atividades do processo de registo de clientes, doações e retirada de produtos na loja social. As atividades estão organizadas em piscinas que distinguem as ações dos clientes, funcionários e o próprio sistema de aplicação.

#### Principais Elementos do Diagrama:

Cliente:

  - Escolha do produto

  - Verificação de visitas

  - Leva produto

Funcionário:

  - Recebe bens

  - Identifica cliente

  - Regista cliente

Aplicação:

  - Verifica Nº de visitas

  - Identifica produto

  - Regista produto

  - Atualiza visitas

#### Função do Diagrama:

#### Este diagrama BPMN demonstra como o sistema da loja social gerência as interações com os clientes e funcionários, registando novos clientes, controlando doações e atualizando o status de visitas e retiradas de produtos. O diagrama ajuda a visualizar de forma clara o fluxo das atividades e as tomadas de decisão dentro da loja social.

## 3.3 Diagrama Casos de Uso

Figura 3 - Diagrama Casos de Uso

O diagrama da figura 3 apresenta as principais funcionalidades do sistema, mostrando as interações entre os atores (doadores, voluntários, beneficiários e administradores) e as funcionalidades da aplicação. Ele reflete os casos de uso que o sistema deve suportar para gestão do funcionamento da loja social.

Principais Elementos do Diagrama:

Atores:

Doador: Envia bens para doação.

Voluntário: Regista doações, gere check-ins de beneficiários e distribui itens.

Beneficiário: Faz o levantamento de itens.

Administrador: Gere os voluntários, visualiza estatísticas e controla o sistema.

Casos de Uso:

Receber doações: Permite registar os itens recebidos de doadores.

Registar beneficiário: Para adicionar novos clientes e vinculá-los a um agregado familiar.

Gerir levantamento de itens: Inclui verificar o número de visitas e listar os itens levantados.

Distribuir voluntários: Organiza as escalas e tarefas dos voluntários.

Recolher dados estatísticos: Gera relatórios com informações como nacionalidade dos beneficiários e itens mais procurados.

Função do Diagrama:

Este diagrama ilustra as funcionalidades que o sistema deve implementar, detalhando as responsabilidades de cada ator e a relação entre eles, ajudando a alinhar as expectativas dos envolvidos no projeto.

Recolher dados estatísticos: Gera relatórios com informações como nacionalidade dos beneficiários e itens mais procurados.

  - Diagrama de Domínio

Figura 4 - Diagrama de Dominio

O modelo de domínio da figura 4 define os conceitos principais do sistema e como eles estão inter-relacionados. Oferece uma visão de alto nível do funcionamento interno da aplicação.

Principais Elementos do Diagrama:

Entidades:

Beneficiário: Regista os detalhes de cada pessoa atendida.

Agregado Familiar: Representa a relação entre membros de uma família que utilizam os serviços da loja social.

Item: Representa os bens disponíveis para levantamento.

Voluntário: Regista informações sobre as pessoas que auxiliam na loja social.

Visita: Detalha as interações de beneficiários com a loja, incluindo levantamento de itens.

Sessão: Representa a permanência de beneficiários na loja para retirar itens.

Função do Diagrama:

Este diagrama auxilia no mapeamento das principais entidades e relacionamentos do sistema, garantindo que todos os elementos importantes sejam considerados no desenvolvimento da aplicação.

  - Diagrama ER (Modelo Entidade-Relação)

Figura 5 - Diagrama ER

O diagrama ER da figura 5 descreve como os dados serão armazenados na base de dados, detalha as tabelas e os seus atributos.

Principais Elementos do Diagrama:

Tabelas Principais:

Beneficiários: Contém informações como nome, nacionalidade, número de visitas e prioridade.

Agregado Familiar: Armazena dados sobre grupos familiares associados a beneficiários.

Itens: Regista informações sobre os bens disponíveis.

Visitas: Relaciona beneficiários com os itens levantados e regista as datas.

Voluntários: Inclui dados pessoais e informações úteis para distribuição de tarefas.

Função do Diagrama:

O diagrama ER serve como base para o design da base de dados, para garantir que os dados são armazenados e geridos de forma eficiente e organizada.

  - Diagrama de Estados

Figura 6 - Diagrama de Estados

Este diagrama descreve os estados pelos quais um beneficiário passa enquanto interage com o sistema, desde o registo até a conclusão do levantamento de itens.

Principais Elementos do Diagrama:

Estados Principais:

Beneficiário entra: Indica a chegada do beneficiário à loja.

Seleção de Itens: Após a verificação, o beneficiário escolhe os bens a serem levantados.

Verificação de Regras: Verifica-se a elegibilidade com base em visitas anteriores e prioridade.

Levantamento Concluído: O beneficiário finaliza a retirada de bens.

Função do Diagrama:

Este diagrama é fundamental para entender as transições de estados que ocorrem durante a interação de um beneficiário com a loja social, para que sejam previstos possíveis problemas e garantir uma experiência suave.

  - Diagrama de Sequência

Figura 7-Diagrama de estados

  - Diagrama de Arquitetura

Figura 8-Diagrama de arquitetura

- Mockups

Aqui estão detalhados todos os processos possíveis na utilização da aplicação:

  - Home Page

A página Home da figura 7 é a interface principal, organizada em botões que representam as funcionalidades-chave: Registar Beneficiário ou Família, Check-In Beneficiário, Check-Out Beneficiário, Gestão de Stock, Receber Doações, Gestão de Voluntários,  Dados Estatísticos e, por fim, Alterar Idioma. Cada botão possui ícones minimalistas e descrições claras. O cabeçalho apresenta o título "Home" e um botão para voltar à página anterior (ou sair da aplicação).

Figura 9 - Home Page

  - Registar voluntário

A página da figura 8 permite o registo de novos voluntários no sistema, com um design simples e intuitivo. Contém o logotipo da loja social no topo, reforçando a identidade visual. Possui três campos: Nome, Número Telefone e Palavra-Chave para capturar as informações do usuário.

Figura 10 - Registar Voluntário

  - Login Voluntário

A página apresentada na figura 9 é a interface de login dos voluntários. Possui o logotipo da loja social no topo. Inclui dois campos: Número de Telefone e Palavra-Chave para autenticação. O botão azul Entrar é destacado para facilitar a navegação. Um link abaixo do botão permite acesso à página de registo de novos utilizadores. O design é simples, direto e funcional.

Figura 11 - Check-In Voluntário

  - Check-In Beneficiários

A página apresentada na figura 10 é destinada ao Check-In de Beneficiários. Contém dois métodos de procura: Pesquisar por Família, com um campo de seleção para escolher a família registada, e Pesquisar por Número de Telemóvel, com um menu dropdown para selecionar o tipo de número e um campo de texto para inserir o valor. Um botão azul destacado, Pesquisar, permite executar a busca.

Em sequência está todo o processo do Check-In de um beneficiário:

Figura 12 - Check-In Beneficiários

Figura 13 - Selecionar Beneficiário

Figura 14 - Perfil Beneficiário

Figura 15 - Escolher Itens

Figura 16 - Confirmação de Check-Out

Após finalizar o check-out, serão guardadas na base de dados ou localmente, os dados do levantamento. Será também adicionada +1 visita ao contador de visitas deste beneficiário em particular.

  - Registar Beneficiários

A página Registar Beneficiários, da figura 15, é destinada ao registo de um novo beneficiário. Contém os seguintes campos: Nome, Data de Nascimento, Nacionalidade, Telefone, Nº Cidadão/Passaporte, Freguesia e Cidade para coleta de informações pessoais. Do lado direito, há opções para selecionar Família e Associação. Um botão azul, registar, permite concluir o registo.

Figura 17 - Registar Beneficiários

  - Gestão de Stock

A página Gestão de Stock, da figura 16, oferece duas funcionalidades principais: Inventário, para acesso e gestão dos itens disponíveis, e Adicionar Novo Item, para incluir novos produtos no sistema. Cada opção é representada por botões com ícones claros e descrições textuais, mais detalhados abaixo.

Figura 18 - Gestão de Stock

Figura 19 - Inventário

A página Inventário, da figura 17, permite a gestão de itens no sistema. Apresenta uma lista de itens, cada um com a sua quantidade atual exibida ao lado. Itens em destaque, como "Cobertores", estão em vermelho, que indica que é um item essencial.

Figura 20 - Adicionar Novo Item

A página Adicionar Novo Item, da figura 18, permite incluir novos produtos no sistema de gestão de stock. Contém os seguintes campos: Nome do Item, para descrever o produto; Categoria, com uma lista suspensa para classificação; Quantidade Inicial, para registar o stock inicial; e uma opção de checkbox para marcar como Item Essencial.

  - Gestão de Doações

A página Gestão de Doações, na figura 19. oferece duas funcionalidades principais: Verificar Doações, para consultar o histórico e status de doações recebidas, e Nova Doação, para registar novos itens doados ao sistema. Ambas as opções são apresentadas como botões destacados com ícones descritivos e estão detalhados abaixo:

Figura 21 - Gestão de Doações

Figura 22 - Nova Doação

A página Nova Doação permite registar doações no sistema. Os campos incluem: Nome, para identificar o item; Número Telefone, para contato do doador; Tipo de Doação, com um menu suspenso; Descrição, para detalhes adicionais; e Quantidade, para registar o volume doado. Uma opção de checkbox marca a doação como monetária, se aplicável.

Figura 23 - Verificar Doações

A página Verificar Doações, na figura 21, exibe uma tabela com informações detalhadas das doações recebidas. As colunas incluem: Nome, Nº Telemóvel, Tipo de Doação, Descrição (detalhes sobre o item ou doação), e Quantidade (valor ou número de itens doados).

  - Dados Estatísticos

A página Dados Estatísticos, mostra, com recurso a diversos gráficos, os Itens Mais Requisitados ao longo do ano, as Nacionalidades “dominantes” na loja social e os meses do ano com mais Procura da Loja.

Figura 24 - Dados Estatísticos

  - Alterar Idioma

Por fim, na página Alterar Idioma, os voluntários poderão mudar para qualquer língua da app que assim desejem.

Figura 25 - Alterar Idioma

- Anexos

Atas de reuniões.

Cronograma detalhado do projeto.

Convocatórias e documentos relevantes.

- Conclusão

- Bibliografia

Visual Paradigm: https://www.visual-paradigm.com/support/documents
Kotlin Documentation: https://kotlinlang.org/docs/home.html